Załącznik nr 2a

do zapytania ofertowego na opracowanie aplikacji gry oraz

wirtualnego spaceru, dostosowanych do współpracy z goglami VR

Dane Oferenta

.............................................................

nazwa (firma) Oferenta

.............................................................

adres Oferenta

.............................................................

NIP

## Zamawiający:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Obrońców Wybrzeża 3

76-200 Słupsk

FORMULARZ CENOWY

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe dotyczące opracowania aplikacji gry oraz wirtualnego spaceru dostosowanych do współpracy z goglami VR, składamy ofertę cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami zgodnie z poniższym podziałem na etapy realizacji:

| Lp. | Nazwa etapu (zgodnie z załącznikiem nr 1) | Termin realizacji | Wartość netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etap 1 - analiza, koncepcja i scenariusze | do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy |  |  |  |
| 2. | Etap 2 - wersje wstępne / prototypowe | do 4 tygodni od akceptacji Etapu 1 |  |  |  |
| 3. | Etap 3 - wersje testowe i iteracje poprawek | do 7 tygodni od akceptacji Etapu 2 |  |  |  |
| 4. | Etap 4 - wersje końcowe, przygotowanie do odbioru i przekazanie | do 4 tygodni od akceptacji Etapu 3 |  |  |  |
|  | Łącznie (Etapy 1-4) | Do 18 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |  |

........................................., dnia .................. ................................................................................

Miejscowość 					   		Data 				Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta